# PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

## Sistema Integral de Gestión de Eventos e Inversionistas

### Presentado por

Esteban Vasquez

### Fecha

Junio 2026

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Con el objetivo de fortalecer la organización, promoción y control de eventos orientados a la captación de inversionistas, empresarios, representantes institucionales y actores estratégicos, se propone el desarrollo de una plataforma web integral que permita automatizar el proceso de inscripción, validación de pagos, control de participantes, emisión de credenciales y seguimiento de asistentes.

La solución permitirá reducir significativamente las tareas administrativas asociadas a la organización de eventos, mejorar la experiencia de los participantes y disponer de información en tiempo real para la toma de decisiones.

La plataforma será diseñada para adaptarse a foros de inversión, ruedas de negocios, conferencias, seminarios, encuentros empresariales, congresos y actividades institucionales promovidas por la asociación.

# 2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

## Objetivo General

Desarrollar una plataforma web que centralice la gestión de eventos, participantes y procesos de inscripción, proporcionando herramientas de control, seguimiento y análisis para los organizadores.

## Objetivos Específicos

- Automatizar el proceso de inscripción.

- Gestionar cupos y disponibilidad de eventos.

- Reducir el trabajo administrativo manual.

- Facilitar la validación de pagos.

- Emitir credenciales digitales seguras.

- Mejorar el control de acceso a los eventos.

- Generar reportes de gestión y estadísticas.

- Crear una base de datos histórica de participantes e inversionistas.

# 3. ALCANCE DEL PROYECTO

## Portal Público

Los participantes podrán:

### Consultar eventos disponibles

Visualización de:

- Nombre del evento

- Descripción

- Fecha y hora

- Lugar

- Agenda

- Costos de inscripción

- Categorías disponibles

### Registro en línea

Formulario configurable que permitirá recopilar:

- Nombre y apellido

- Documento de identidad

- Empresa

- Cargo

- Correo electrónico

- Teléfono

- Ciudad

- País

- Información adicional definida por la organización

### Confirmación automática

Una vez registrado:

- Recepción de correo de preconfirmación.

- Asignación temporal de plaza.

- Instrucciones de pago.

- Enlace para carga de comprobante.

### Carga de comprobantes

Los participantes podrán subir:

- Imagen JPG

- PNG

- PDF

para validar el pago realizado.

# 4. SISTEMA DE RESERVA DE PLAZAS

La plataforma implementará un mecanismo automático de reserva temporal.

Ejemplo:

- Reserva válida durante 72 horas.

- Recordatorios automáticos.

- Liberación automática de la plaza al vencer el plazo.

Correos automáticos:

- Registro recibido.

- Recordatorio de pago.

- Último aviso.

- Confirmación.

- Rechazo.

- Credencial emitida.

# 5. PANEL ADMINISTRATIVO

## Dashboard Ejecutivo

Visualización en tiempo real de:

- Eventos activos.

- Participantes registrados.

- Cupos disponibles.

- Cupos reservados.

- Inscripciones confirmadas.

- Pagos pendientes.

- Ingresos proyectados.

- Ingresos confirmados.

## Gestión de Participantes

Acciones disponibles:

- Buscar participantes.

- Editar registros.

- Aprobar pagos.

- Rechazar pagos.

- Reenviar correos.

- Generar credenciales.

- Registrar participantes manualmente.

## Gestión de Eventos

Creación y administración de:

- Eventos.

- Categorías.

- Costos.

- Cupos.

- Fechas.

- Ubicaciones.

## Gestión de Pagos

Validación manual de:

- Transferencias bancarias.

- Depósitos.

- Pagos presenciales.

- Otros métodos definidos por la asociación.

# 6. CONTROL DE ACCESO

La plataforma generará credenciales digitales en formato PDF.

Cada credencial incluirá:

- Nombre del participante.

- Organización.

- Categoría.

- Número único de registro.

- Código QR de validación.

## Verificación QR

Los organizadores podrán verificar:

- Validez de la credencial.

- Estado del participante.

- Confirmación de inscripción.

- Registro de asistencia.

# 7. REPORTES Y ESTADÍSTICAS

Generación de reportes en:

- Excel

- CSV

- PDF

Indicadores:

- Participantes por evento.

- Participantes por país.

- Participantes por sector económico.

- Participantes confirmados.

- Historial de asistencia.

- Ingresos por evento.

# 8. BENEFICIOS PARA LA ASOCIACIÓN

## Operativos

- Reducción de procesos manuales.

- Mayor control organizativo.

- Disminución de errores administrativos.

- Centralización de la información.

## Estratégicos

- Creación de una base de datos institucional.

- Seguimiento histórico de inversionistas.

- Identificación de sectores de interés.

- Generación de estadísticas para la toma de decisiones.

## Institucionales

- Imagen moderna y profesional.

- Mayor confianza de participantes y patrocinadores.

- Facilita la organización de eventos internacionales.

# 9. TECNOLOGÍA PROPUESTA

## Frontend

- Next.js

- React

- TypeScript

- Tailwind CSS

## Backend

- NestJS

- TypeScript

## Base de Datos

- PostgreSQL

## Infraestructura

- Linux

- Docker

- GitHub

## Almacenamiento

- Cloud Storage para comprobantes y credenciales.

# 10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

## Fase 1 – Análisis y Diseño

Duración: 1 semana

Actividades:

- Levantamiento de requerimientos.

- Diseño funcional.

- Diseño de interfaz.

## Fase 2 – Desarrollo

Duración: 5 semanas

Actividades:

- Backend.

- Frontend.

- Base de datos.

- Automatizaciones.

## Fase 3 – Pruebas

Duración: 1 semana

Actividades:

- Pruebas funcionales.

- Corrección de incidencias.

- Optimización.

## Fase 4 – Despliegue

Duración: 1 semana

Actividades:

- Instalación.

- Configuración.

- Capacitación.

# 11. TIEMPO ESTIMADO

Duración total estimada:

8 a 10 semanas.

# 12. INVERSIÓN DEL PROYECTO

## Desarrollo e Implementación

USD 4.800

Incluye:

- Diseño funcional.

- Desarrollo completo.

- Implementación.

- Capacitación.

- Documentación.

- Garantía de 60 días.

# 13. COSTOS OPERATIVOS

No incluidos en el desarrollo:

- Dominio web.

- Hosting.

- Servicio de correos.

- Certificados SSL especiales.

- Servicios de terceros.

Costo operativo estimado:

USD 30 a USD 50 mensuales.

# 14. SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Opcional.

## Plan Básico

USD 50 / mes

Incluye:

- Monitoreo.

- Copias de seguridad.

- Actualizaciones menores.

## Plan Profesional

USD 120 / mes

Incluye:

- Soporte prioritario.

- Mejoras menores.

- Asistencia en eventos.

# 15. EVOLUCIÓN FUTURA

La plataforma podrá ampliarse posteriormente con módulos de:

- Directorio empresarial.

- Gestión de inversionistas.

- Agenda de reuniones B2B.

- Networking empresarial.

- Gestión de patrocinadores.

- CRM institucional.

- Portal de oportunidades de inversión.

- Aplicación móvil.

Estas funcionalidades permitirán convertir la solución en una plataforma estratégica para la promoción de inversiones nacionales e internacionales.

## Vigencia de la Propuesta

30 días calendario.

## Forma de Pago

40% al inicio.

40% durante el desarrollo.

20% contra entrega y aceptación final.